Отчет о выполнении областной целевой программы

«Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы

в Тюльганском районе за 2012 год

Пожарная безопасность в образовательных учреждениях района осуществляется в соответствии с областной программой «Безопасность образовательных учреждений» на 2012-2015 годы и районной целевой программой «Комплексная безопасность образовательных учреждений Тюльганского района на 2012-2015 годы». Муниципальная программа принята постановлением администрации Тюльганского района от 27.12.2011 года №1341-п.

Мероприятия по реализации комплекса мер по пожарной безопасности  для исполнения на весь период действия программы включены на основании предписаний службы Пожнадзора и решения судебных органов, утверждены решением Совета депутатов Тюльганского района №123-III-СД от 04.04.2012год.

Отдел образования администрации Тюльганского района от имени Учредителя определяет порядок, условия и сроки предоставления субсидий на иные цели, в т.ч. на исполнение программы «Безопасность образовательных учреждений» на 2012-2015 годы. При заключении Соглашения учреждение обязуется расходовать полученную по целевому назначению субсидию в полном объёме. Учредитель осуществляет контроль за выполнением учреждением условий предоставления субсидий на иные цели.

В 2012 году на выполнение Соглашения №41-БОУ от 30.05.2012 г. «О взаимодействии по реализации в 2012 году областной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения»на 2012-2015 годы между министерством образования и МО «Тюльганский район» выделено денежных средств в сумме 2637,45 тыс.руб.

(средства обл.бюджета-1758,30 тыс.руб., средства мун.бюджета-879,15 тыс.руб.).

На выделенные денежные средства выполнены мероприятия по направлениям:

- ремонт систем электроснабжения в 8 ОУ (5 школ и 3 д/с), общая сумма затраченных денежных средств: 1186,8 тыс.руб. ( обл.бюджет-791,2 тыс.руб., мун.бюджет-395,6 тыс.руб.);

- приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации в 7 ОУ(3 школы и 4 д/с), общая сумма затраченных денежных средств: 903,15 тыс.руб. ( обл.бюджет- 602,10 тыс.руб., мун.бюджет-301,05 тыс.руб.);

- приобретение и монтаж оборудования АПС и СОУЭ в образовательных учреждениях в  1 детском саду, сумма затраченных денежных средств 240 тыс.руб. . ( обл.бюджет- 160 тыс.руб., мун.бюджет- 80 тыс.руб.);

- приобретение и монтаж оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»  в 10 ОУ(5 школ и 5 д/с), общая сумма затраченных денежных средств: 307,50 тыс.руб. ( обл.бюджет- 205,00 тыс.руб., мун.бюджет-102,50 тыс.руб.).

Согласно отчёта (приложение №2 к Соглашению) о выполнении областной целевой программы за 2012 год по состоянии на 19 декабря плановые мероприятия выполнены в полном объёме, все выделенные денежные средства использованы по назначению:  2637,45 тыс.руб.(средства обл.бюджета-1758,30 тыс.руб., средства мун.бюджета-879,15 тыс.руб.).

На выполнение  мероприятий  в рамках требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях  района в 2012 году использовались денежные средства только в рамках подписанного Соглашения, т.е. средства областного и муниципального бюджетов, внебюджетные средства и прочие источники финансирования не использовались.

В рамках областной  целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы» на 2013 год финансирование района составит 2637,3 тыс.руб., в том числе областной бюджет 1758,2 тыс.руб., местный бюджет 879,1 тыс.руб.  Плановый объём финансирования на программные виды работ:

- оборудование и монтаж ПАК «Стрелец-Мониторинг»- всего средств: 395,6 тыс.руб.( О.Б.-263,7 тыс.руб., М.Б.-131,9 тыс.руб.) Данные мероприятия планируется выполнить в 13 общеобразовательных учреждениях района,  примерная сумма установки  данного оборудования в одном учреждении-30,43 тыс.руб.;

- ремонт систем электроснабжения-всего средств: 923,1 тыс.руб. ( О.Б.-615,4 тыс.руб., М.Б. -307,7 тыс.руб.). Данные мероприятия планируется выполнить в 2 образовательных учреждениях (МБДОУ «Благодарновский детский сад» (см.ст. 378242 руб.), Тюльганская СОШ №1-пр.ст.:545 тыс.руб.);

- приведение путей эвакуации  и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности-всего средств: 1055 тыс.руб. (О.Б.-703,3 тыс.руб., М.Б.-351,7 тыс.руб.). На данные виды работ направлены денежные средства по виду программных работ: ремонт пожарных водоёмов- всего средств: 263,7 тыс.руб. (О.Б.-175,8 тыс.руб., М.Б.-87,9 тыс.руб.). Согласно предписаниям Пожнадзора данные виды работ планируется сделать в 23 образовательных учреждениях района (16 школ, 6 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования).

В результате выполнения целевых программ областного и муниципальных уровней по безопасности образовательных учреждений за период 2008-2012 годов процент оснащённости по видам работ составил:

- 100 % (32 ОУ) района оснащены АПС и СОУЭ. Ежегодно заключаются договора на обслуживание АПС и СОУЭ, сумма затрат в 2012 году составила 630 тыс. руб. В 2012 году  ОУ договора были заключены  с ООО «Оренбургская сервисная технологическая компания»;

-100  %  ( 32 ОУ) произведена обработка чердачных помещений;

- 72 % (23 ОУ) в полном объёме произведен ремонт систем         электроснабжения;

- 100 % (32 ОУ) участвовали в освоении денежных средств по приведению в нормативное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации;

- 38 % (12 ОУ) приобретено и установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

-100 % (32 ОУ) оборудованы кнопки экстренного вызова, в 3 ОУ техническое обслуживание данного оборудования осуществляет Октябрьский МОВО-ФФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области, все остальные ОУ обслуживаются «Охрана»- ООО ЧОО «Тюльган Безопасность»;

- 100 % (в 2 школах района оборудованы пожарные водоёмы) ремонт произведён в полном объёме, во всех населённых пунктах района в рабочем состоянии находятся гидранты;

- регулярно в ОУ района  производятся замеры сопротивления изоляции токоведущих частей, плановые затраты на данный вид работ закладываются в бюджет ежегодно;

- все образовательные учреждения района охраняются: частным охранным предприятием 7 учреждений, 2 из них имеют дневную охрану, остальные образовательные учреждения имеют сторожевую охрану. Ежегодные затраты на данный вид работ составляют  3,5 млн.рублей.

Практически во всех образовательных учреждениях района решены проблемы режимного характера: установлены механизмы самооткрывания дверей, перепады высот на путях эвакуации оборудованы пандусами.

Первичными средствами пожаротушения обеспечены все образовательные учреждения, в ОУ установлены и укомплектованы противопожарные щиты. В каждом образовательном учреждении приказом директора назначен ответственный за пожарную безопасность, штатных единиц специалистов по пожарной безопасности в ОУ нет.

Образовательными учреждениями района согласно нормативным требованиям составлены и утверждены Декларации пожарной безопасности, которые зарегистрированы в Отделениях государственного пожарного надзора по Тюльганскому району в 2010 году.

В образовательных учреждениях оформлены папки по противопожарной безопасности, в которых скомплектованы все основные документы. Согласованы и вывешены во всех образовательных учреждениях схемы эвакуации и инструкции действия при пожарах. В течение года (не реже одного раза в месяц) проводятся тренировки с учащимися и сотрудниками по эвакуации из помещений ОУ и регулярные занятия с ними на случай возникновения пожара.

100 % руководителей образовательных учреждений района прошли обучение по программам пожарно-технического минимума (протокол № 11 от 14 февраля 2011 года).

Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы и действуют дружины юных пожарных, ежегодно проводятся месячники по пожарной безопасности. В рамках месячника проводятся конкурсы, викторины по противопожарной тематике, спортивные мероприятия по пожарно-прикладным видам спорта.

Отдел образования администрации Тюльганского района регулярно осуществляет подготовку рекомендательных писем и приказов по организации работы по обеспечению комплексной безопасности в образовательных учреждениях района. Дважды в год (май и август) в рамках мероприятий по контролю за состоянием образовательных учреждениях района Отделением надзорной деятельности по Тюльганскому району, Отделом полиции и отделом образования осуществляется проверка образовательных учреждений по вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, составляются акта. Вопросы безопасности образовательных учреждений регулярно обсуждаются на Советах отдела образования и аппаратных совещаниях.

Каждое образовательное учреждение Тюльганского района является бюджетным или автономным получателем субсидий для выполнения муниципального задания.  На основании выделенных субсидий и до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок каждым образовательным учреждением принимается решение о создании единой комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии – 5 человек.

Единая комиссия осуществляет функции по размещению заказа путем проведения торгов, разработки документации, опубликования и размещения извещения о проведении торгов. Помощь по подготовке и проведению торгов, образовательным учреждениям оказывает отдел образования.

В некоторых случаях образовательными учреждениями на основе контракта  для осуществления функций по размещению заказа, разработки документации, опубликования и размещения извещения   нанимается специализированная организация.

В полномочия руководителей образовательных учреждений включена приёмка объёмов выполненных работ по определённому виду в рамках программы «Безопасность образовательных учреждений» на 2012-2015 годы  по её окончанию и подписание акта.